ДОГОВОР

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № _________ Регистрационный №

(строительные работы - ИНВ)

г. Кемерово

«___» _________ 20___ года

Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (АО «УК «Кузбассразрезуголь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Матвы Станислава Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(Полное наименование контрагента и его организационно правовой формы), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (Ф.И.О. уполномоченного лица), действующего на основании (Доверенности/Устава), с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ при строительстве объекта (указывается полное название объекта в соответствии с проектной документацией с указанием предполагаемого его местоположения, а также филиала либо ОСП Угольной Компании) в соответствии с Приложениями № 1-4 к настоящему договору до момента сдачи объекта Заказчику либо передачи объекта Заказчику на комплексное опробование.

1.2. Результатом работ по настоящему Договору является завершенный строительством объект ________.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Настоящим Договором установлены следующие сроки выполнения работ:

- Начало работ -  (день/месяц/год);

- Окончание работ - (день/месяц/год).

*Примечание: Если предусмотрено поэтапное выполнение работ:

Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

2.3. Дата окончания работ (этапа работ) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется Расчетом договорной цены (Приложение № 2) к Своду прямых затрат для расчета договорной цены (Приложение № 1), составленным на основании проектных решений и утвержденным Заказчиком. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет сумма цифрами (сумма прописью), кроме того НДС. Размер НДС определяется согласно ставке, установленной  налоговым законодательством Российской Федерации.

Стоимость работ является приблизительной. Оплата работ производится в порядке, установленном в договоре.

3.2. Расходы, связанные с организацией процесса производства работ на объекте, входят в конечную стоимость работ по договору.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

4.1. В течение срока действия договора Подрядчик предъявляет один раз в месяц для оплаты выполненных объемов работ Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (унифицированная форма KC-3), реестр выполненных работ; счет-фактуру за выполненные работы и исполнительную техническую документацию (акты на скрытые работы, исполнительные съемки, паспорта и сертификаты на применяемое оборудование, акты промежуточной технической готовности и т.д.).

Стоимость работ для включения в Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КC-3) определяется Подрядчиком по фактически выполненным объемам работ в соответствии с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, указанных в Расчете договорной цены (Приложение №2).

Затраты по статье «Зимнее удорожание» принимаются в календарный период с 25 октября по 15 апреля.

Затраты по статьям: «Временные здания и сооружения», «Прочие затраты» и «Непредвиденные затраты» принимаются по факту выполнения работ, по представленным расчетам стоимости работ, согласованным с Заказчиком.

Окончательная (фактическая) стоимость работ по настоящему договору не должна превышать стоимость, предусмотренную п. 3.1 и согласованную в Приложении № 2 настоящего договора, при условии 100% выполнения объёма работ, определенного сметами на строительство на момент заключения договора.

4.2. Стоимость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, принимается к оплате согласно счетам-фактурам, согласованным Подрядчиком с Заказчиком (в службе материально-технического снабжения).

4.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления справки формы КС-3 с расчетом договорной цены, рассмотреть ее и подписать либо вернуть с замечаниями. Расчет за выполненные работы производится в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента подписания справки формы КС-3 и получения счета-фактуры. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по фактически произведенным затратам без выплаты Подрядчику экономии (п. 2 ст. 710 ГК РФ).

4.4. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ (полностью или частично) Подрядчику в случаях:

- причинения ущерба Заказчику;

- выполнения работ с отступлением от объёмов, согласованных Сторонами.

4.5. Обязательство по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.6. В случае, если договором/дополнительным соглашением к договору предусмотрена предварительная оплата работ, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения принятых на себя обязательств в виде безотзывной независимой гарантии банка на сумму не менее предусмотренных авансов. Условия независимой гарантии и банк, который выступит гарантом, предварительно письменно согласовываются с Заказчиком. Гарантия банка должна быть выдана на срок не менее установленного договором срока исполнения обязательств Подрядчика, увеличенного на 60 дней. Подрядчик перед соответствующим авансовым платежом предоставляет Заказчику оригинал независимой гарантии банка. При непредставлении Подрядчиком обеспечения Заказчик вправе не производить предварительную оплату по договору. Несвоевременное перечисление авансов, связанное с неисполнением требований о предоставлении обеспечения, не является основанием для привлечения Заказчика к ответственности и отсрочки исполнения обязательств со стороны Подрядчика.

4.7. Заказчик вправе приостановить исполнение текущих обязательств по оплате по Договору в отношении операций, по которым налоговый орган известил об установленных им ошибках, противоречиях, несоответствиях. Расчеты возобновляются, если Подрядчиком представлены документы, подтверждающие учет и отражение в налоговой декларации по НДС операций из настоящего Договора, а равно внесение исправлений в налоговую отчетность (к таким документам относятся, в том числе, уточненная налоговая декларация и письменные пояснения Подрядчика, представленные в налоговый орган с приложением документов, подтверждающих их представление в налоговый орган).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Обязанности 3аказчика:

5.1.1. На период строительных и иных, связанных со строительством работ, предоставить Подрядчику строительную площадку, пригодную для производства работ.

5.1.2. Принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором и приложениями к нему.

5.1.3. Передать по акту: строительные оси объектов и репер; точки подключения к инженерным сетям (электроэнергия, водоснабжение); проектно-сметную документацию (полное наименование документации, её шифр, дата и номер положительного заключения государственной экспертизы).

5.1.4. Осуществить поставку материалов и оборудования в соответствии с Разделительной ведомостью поставки материалов и оборудования (Приложение № 4).

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.2. Права 3аказчика:

5.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, их соответствия смете и проекту. В случае обнаружения недостатков в проведении работ и их качестве, Заказчик составлением акта письменно уведомляет об этом Подрядчика.

5.2.2. При возникновении дополнительных работ – вносить изменения в объём, вид, стоимость работ, сроков их выполнения путем подписания дополнительного соглашения.

5.2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, 3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена, 3аказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.2.4. Заказчик вправе организовывать и осуществлять контроль над соблюдением Подрядчиком правил промышленной и пожарной безопасности, нормативных документов по охране труда.

5.3. Обязанности Подрядчика:

5.3.1. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, в полном объеме с надлежащим качеством и сдать работу Заказчику в установленный срок.

5.3.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с проектом, действующими нормативными документами и техническими регламентами.

5.3.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда.

5.3.4. Соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды, о безопасности производства работ, в том числе, требования интегрированной системы менеджмента (ИСМ) в области качества, экологии, охраны труда и энергетической эффективности при  использовании и потреблении энергоресурсов (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001). Соблюдать действующие пожарные и санитарные нормы, нормативные документы по охране труда, обеспечивать пожарную и электрическую безопасность.

5.3.5. Обеспечить охрану строящегося объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений на строительной площадке до завершения строительства объекта и приемки его 3аказчиком.

5.3.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.3.7. Исполнять полученные в ходе строительства письменные указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего договора.

5.3.8. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование поставки Подрядчика согласно Разделительной ведомости поставки материалов и оборудования (Приложение № 4).

5.3.9. Принять от Заказчика по акту оборудование и материалы, необходимые для производства работ, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение и нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.

5.3.10. По завершении работ, предусмотренных настоящим договором, вывезти собственную технику (в случае её привлечения), а также убрать мусор со строительной площадки.

5.3.11. Обеспечить исполнение требований Положения о порядке проведения работ подрядными организациями на территории Заказчика.

5.3.12. До начала производства работ на территории Заказчика обеспечить подписание совместных приказов «Об обеспечении правил безопасности и взаимодействия при совместной работе Заказчика и Подрядчика» по разработанным формам Заказчика. Не приступать к выполнению работ на территории Заказчика без оформленного в установленном порядке совместного приказа по взаимодействию Заказчика и Подрядчика.

5.3.13. Обеспечить при выполнении работ на выделенной территории Заказчика соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда. Ответственность за нарушение указанных выше требований, равно как и за вред, причиненный имуществу Заказчика или третьих лиц, жизни и здоровью работников Подрядчика, Заказчика или третьих лиц, несёт Подрядчик.

5.3.14. Привлекать к выполнению работ по настоящему Договору работников, имеющих соответствующую квалификацию, обучение (проверка знаний) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, необходимые для выполнения всех видов работ по настоящему договору и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе, а также состоящих в трудовых отношениях с Подрядчиком, оформленных в установленном законодательством Российской Федерации порядке. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора представить Заказчику списки лиц, ответственных за выполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, с указанием Ф.И.О. должностей, контактных телефонов, электронной почты, а также документов, подтверждающих обучение и проверку знаний по ОТ и аттестацию по ПБ. а также списки работников Подрядчика, участвующих в выполнении работ с указанием их специальности/квалификации (машинисты, водители и т.д.), в соответствии с требованиями, изложенными в локальных документах Заказчика.

5.3.15. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением персоналом требований законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, хода безопасного выполнения работ, качества производимых работ, путем назначения лиц, ответственных за безопасное производство работ.

5.3.16. Получить акт-допуск персонала на территорию Заказчика, отведённую для выполнения работ. Для оформления акта – допуска Подрядчик предоставляет Заказчику документы и информацию согласно Приложению № 5 к настоящему договору.

5.3.17. Обеспечить персонал, задействованный при выполнении работ, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной зашиты до начала выполнения работ.

5.4. Права Подрядчика:

5.4.1. Подрядчик вправе в ходе осуществления работ не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению действующих норм.

5.4.2. Обеспечивать безопасность производства работ и противопожарные меры в течение всего срока выполнения работ по договору.

5.4.3. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчика(ов) с соблюдением требований, изложенных в пункте 5.3.11. - 5.3.17 настоящего Договора. Субподрядчик(и) должны быть в обязательном порядке письменно согласованы с Заказчиком. После заключения договора субподряда его экземпляр (или копия) передаётся Заказчику. В случае привлечения субподрядчика(ов) Подрядчик несет ответственность за его (их) действия как за свои собственные.

5.5. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам, уступать свои права требования по договору третьим лицам (цессия), осуществлять перевод долга и так далее без наличия предварительного на то согласия Заказчика, выраженного в письменной форме.

В случае нарушения данного обязательства, вышеуказанные сделки Подрядчика признаются недействительными. При этом Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 50% от суммы договора.

5.6. Доверенности, выдаваемые от имени Заказчика и Подрядчика, оформляются отдельным документом и выдаются за подписью его руководителя или иного уполномоченного на это лица, с приложением печати Заказчика, Подрядчика.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка законченного строительством объекта производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 3акaзчиком письменного извещения от Подрядчика о его готовности.

6.2. Подрядчик передает Заказчику один экземпляр исполнительной документации за 5 (пять) календарных дней до начала приёмки объекта.

6.3. Право собственности на результат работ, а также риски гибели, порчи и утраты результата работ переходят на Заказчика только после приемки работ и подписания Сторонами Акта формы КС-14. Иная приемка (в т.ч. подписание Сторонами Актов формы КС-2, КС-3) является промежуточной и производится исключительно с целью контроля хода выполнения работ и обеспечения финансирования Подрядчика.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. Оборудование и материалы для выполнения работ по настоящему договору предоставляются Заказчиком и Подрядчиком согласно Разделительной ведомости поставки материалов и оборудования (Приложение №4) в установленные сроки.

7.2. Все поставляемые материалы и оборудование при передаче должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

Подрядчик должен обеспечить максимальную эффективность при закупке материалов - их наименьшую стоимость приобретения. Заказчик при рассмотрении направленных на согласование цен на контролируемые материалы будет указывать цены при стандартной поставке (не аварийной). В случае, если контролируемые материалы согласованы, риски за увеличение рыночной стоимости материалов переходят на Подрядчика, увеличение их стоимости в дальнейшем не производится.

7.3.  В случае возникновения необходимости приобретения Подрядчиком кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ по настоящему договору, поставщик такой продукции определяется Заказчиком.

8. КАЧЕСТВО РАБОТ

8.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям проекта, СНиП, ГОСТ, других нормативных документов и правил.

8.2. Если при условии соблюдения правил эксплуатации объекта в период гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет, обнаружатся дефекты, вызванные результатом некачественного выполнения работ, препятствующие эксплуатации объекта в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение времени, необходимого для данного вида работ по технологии, либо компенсировать Заказчику понесенные затраты при привлечении им третьих лиц для устранения некачественно выполненных работ. Гарантийный срок в этом случае на устраненный дефект возобновляется с момента окончания работ по устранению дефекта. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

9.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки. Убытки Заказчика возмещаются в полном размере сверх предусмотренных Договором неустоек.

9.2. Подрядчик и Заказчик несут ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае виновная сторона возмещает причиненные другой стороне убытки.

9.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

9.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении Подрядчика в связи с выполнением настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить 3аказчику убытки.

9.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

9.5.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,

9.5.2. потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены,

9.5.3. устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае 3аказчик вправе назначить срок для выполнения работы.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, 3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента принятия объекта Заказчиком и подписания акта формы КС-14.

9.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает 3аказчик.

9.7 Подрядчик при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков выполнения работ и/или невыполнение работ - штраф в размере 0,1 % от договорной цены этих работ за каждый день просрочки.

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества, в том числе строительного мусора - штраф в размере 0,1 % от договорной цены работ за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - штраф в размере 0,1 % от договорной цены работ за каждый день просрочки;

- за некачественное выполнение работ штраф в размере 5 % от стоимости некачественно выполненных работ;

- за несвоевременное представление отчетных документов (актов выполненных работ, форм КС-3, счетов-фактур на выполненные работы, исполнительной технической документации) - штраф в размере 1% от стоимости выполненных работ за отчетный месяц.

- за несоблюдение процедуры согласования (п. 5.4.3 настоящего договора) - штраф в размере 50% от суммы договора, а также сумму понесённых Заказчиком убытков.

9.8. Подрядчик несет ответственность и обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый факт нарушения Подрядчиком (работниками Подрядчика) условий настоящего договора, в том числе:

- нахождение работников Подрядчика на рабочем месте на территории Заказчика без установленной нормами спецодежды, спец, обуви и других средств индивидуальной защиты;

- ведение работ работниками Подрядчика с нарушением требований безопасности;

- создание работником Подрядчика аварийной ситуации, приведшей к повреждению имущества Подрядчика. Заказчика или третьих лиц;

производство работ неисправным оборудованием, инструментами и приспособлениями;

- нахождение работников Подрядчика на рабочем месте на территории Заказчика без прохождения предсменного медицинского осмотра;

- нарушение работниками Подрядчика требований правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

- нарушение работниками Подрядчика требований «Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме» Заказчика.

Фиксация фактов нарушений, предусмотренных настоящим пунктом Договора, осуществляется актами о нарушениях при выполнении работ, составленными в комиссионном порядке представителями Заказчика с участием представителей Подрядчика. В случае отказа представителя Подрядчика от участия в составлении акта, в акте делается соответствующая отметка и такой акт, подписанный со стороны Заказчика, является надлежащим доказательством наличия соответствующего нарушения.

9.8.1. Подрядчик несет ответственность и обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, за каждый факт нахождения работников Подрядчика на территории Заказчика в состоянии или с признаками алкогольного/наркотического опьянения и/или пронос работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольных/наркотических средств.

Фиксация фактов появления работников Подрядчика на территории Заказчика в состоянии или с признаками алкогольного/наркотического опьянения, проноса работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольных/наркотических средств осуществляется следующими документами: медицинским осмотром или освидетельствованием и/или актами, составленными работниками Заказчика и/или третьими лицами, привлекаемыми Заказчиком по договорам оказания медицинских и охранных услуг и/или работниками Подрядчика, и/или письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика. Стороны подтверждают, что указанные документы являются надлежащими доказательствами подтверждения наличия вышеуказанных обстоятельств.

9.8.2. Подрядчик несет ответственность и обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный и предотвращённый факт хищения имущества Заказчика работниками Подрядчика.

Установленным признается факт намерения работника Подрядчика в совершении хищения имущества, принадлежащего Заказчику, подтвержденный следующими документами:

- актом о выявленном нарушении, составленным работниками Заказчика и/или третьими лицами, привлекаемыми Заказчиком по договорам оказания охранных услуг,

и/или

- зарегистрированным заявлением в органы внутренних дел о возбуждении уголовного дела по факту хищения либо приговором суда о признании работника виновным в совершении преступления, либо постановлением по делу об административном правонарушении.

Предотвращенным признаются случаи предупреждения причинения ущерба имуществу Заказчика (в т.ч. возвращение имущества в целости Заказчику).

Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от возмещения причиненного Заказчику ущерба.

9.9. Ответственность за нарушение требований законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и причинение материального ущерба действиями (бездействием), связанными с соблюдением мер безопасности при проведении работ полностью возлагаются на Подрядчика.

9.10. Несчастный случай на производстве, произошедший с работником Подрядчика при выполнении им работ по настоящему договору, расследуется комиссией Подрядчика, созданной приказом по предприятию. Учет и расследование несчастных случаев на производстве ведется в соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» с уполномоченным представителем Заказчика (включенного в состав комиссии по расследованию несчастного случая). При возникновении несчастного случая на производстве Подрядчик обязан сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (фото, видео фиксация, составление схем места происшествия), сообщить Заказчику о произошедшем, а также обеспечить направление извещения в соответствии с порядком, установленным ТК РФ.

9.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной в полном объеме работы до ее приемки 3аказчиком несет Подрядчик.

9.12. Подрядчик и его должностные лица несут полную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации (гражданская, административная и уголовная) за нарушение и (или) неисполнение правил и требований промышленной, пожарной безопасности, а также нормативных документов по охране труда.

9.13. В случае, если настоящим Договором предусмотрено взыскание с Подрядчика неустойки/штрафа, Заказчик вправе удержать сумму такой неустойки/штрафа из суммы, подлежащей уплате за выполненные работы.

9.14. Заказчик имеет право начислять неустойку с первого дня просрочки исполнения обязательств до момента полного исполнения вне зависимости от срока действия договора.

9.15. Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери, возникшие в случае наступления обстоятельств, не связанных с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные предъявлением требований налоговым органом). К имущественным потерям относятся суммы НДС (отказ в вычете НДС), соответствующих пеней и санкций, доначисленных налоговым органом Заказчику по операциям с Подрядчиком в рамках настоящего Договора, в связи с выводами о необоснованности налоговой выгоды, а также в связи с претензиями налогового органа к отражению в первичных учетных документах, налоговой отчетности Подрядчика этих операций.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери в размере сумм доначисленных налогов (в т.ч. суммы НДС, по которому принято решение об отказе в вычете НДС), а также пеней и штрафов, предъявленных к оплате налоговым органом, в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования. Имущественные потери в первую очередь возмещаются за счет суммы приостановленного платежа. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке зачесть сумму потерь в счет уменьшения обязательств по оплате по настоящему Договору, в том числе в случае превышения размера потерь над суммой приостановленного платежа. Уведомление о зачете имущественных потерь и уменьшении суммы, подлежащей оплате по Договору, Заказчик направляет Подрядчику по электронному адресу, указанному в Реквизитах Сторон.

Основанием для возмещения имущественных потерь является решение налогового органа об отказе в вышеуказанных вычетах.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПPЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если невозможность их исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия,  военные действия, запрещение или ограничение экспорта и импорта (эмбарго), ограничение или запрет перевозок грузов, международные санкции, налагаемые международными организациями, иные государственные ограничительные меры при условии, что они непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему договору. В этом случае исполнение обязательств по настоящему договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему договору, должна уведомить в письменной форме другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) дней с даты, когда сторона узнала об их возникновении.

10.3. Надлежащим доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить официальные документы, выдаваемые уполномоченными в указанной сфере органами.

10.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются в течение 3 и более месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть договор, уведомив об этом в письменной форме другую Сторону. В этом случае Подрядчик возвращает Заказчику уплаченную сумму аванса в течение 30 дней с даты расторжения договора.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до (указывается дата не позднее конца календарного года, в котором завершаются работы по объекту, в рамках данного договора, согласно графика выполнения работ), в том числе в части передачи Заказчику результата работ.

Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

11.2. В случае прекращения договора до передачи результата работ Заказчику по причинам, не зависящим от Заказчика, последний вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора, в полном объеме.

11.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон.

11.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 10 (десять) календарных дней;

- систематического несо6людения Подрядчиком требований по качеству работ;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в течение 10 (десяти) календарных дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 
ст. 450.1 ГК РФ).

11.5. Когда 3аказчик на основании пп. 2 и 3 ст. 715 ГК РФ или пп. 9.5, 11.4 договора расторгает настоящий договор, Подрядчик обязан возвратить предоставленные 3аказчиком материалы, оборудование, иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, возместить стоимость материалов, оборудования.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые мoгyт рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

13. СПОРЫ ПО ДОГОВОРУ

13.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения возникающих при исполнении настоящего договора споров. Срок для рассмотрения претензий - 30 дней с момента получения претензии. При возникновении между сторонами договора споров по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы оплачивает сторона, против которой вынесено решение экспертизы.

13.2. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, по которым стороны не смогли прийти к соглашению, разрешаются арбитражным судом Кемеровской области в установленном порядке.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2.  Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку.

14.3. Под банковским/рабочим днем в тексте договора понимаются все дни, за исключением выходных (суббота и воскресенье), а также нерабочих праздничных дней.

14.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

14.5. О смене банковских реквизитов, указанных в договоре, Стороны обязуются уведомлять друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений. Предусмотренные договором платежи должны осуществляться по новым реквизитам с момента получения Стороной уведомления с новыми банковскими реквизитами.

15. ДОКУМЕНТЫ

15.1. Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору:

- Приложение № 1 - Свод прямых затрат для расчета договорной цены.

- Приложение № 2 - Расчет договорной цены.

- Приложение № 3 - График выполнения работ.

- Приложение № 4 - Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования.

- Приложение № 5: Документы (копии), необходимые для оформления акта-допуска.

15.2. Перечень документации, необходимой в процессе исполнения договора:

- исполнительная техническая документация;

- акт приемки выполненных работ КС-2, КС-3

- счет-фактура на выполненные работы

15.3. Вся документация, указанная в пункте 15.1., является неотъемлемой частью настоящего договора.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»

ИНН: 4205049090 КПП: 420501001 ОГРН: 1034205040935

Юр./почт. адрес: 650054, г. Кемерово, Пионерский б-р, 4 «А»

Платежные реквизиты:

Кемеровское отделение N 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово

р/с 40702810126020103048

к/с 30101810200000000612 БИК 043207612

____________________________/С.В. Матва/

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Полное наименование:_____________________________________________________________

Юридический адрес:________________________________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________

ИНН/КПП ____________/__________ ОГРН  _________________

Р/сч ____________________________ в коммерческой организации ________________________________

БИК ___________________ К/сч ___________________

____________________________/Ф.И.О./

м.п.

Приложение № 1

к договору строительного подряда

№ ____________от_____________

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| АО «УК «Кузбассразрезуголь»» _________________ /С.В. Матва/ | (Наименование) ________________ /Ф.И.О. представителя/ |
| м.п. | м.п. |

СВОД ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ДЛЯ РАСЧЁТА ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Объект строительства: (указывается полное название объекта в соответствии с проектной документацией с указанием предполагаемого его местоположения, а также филиала либо ОСП Угольной Компании).

в ценах 2000 года

| № п/п | Номер л.смет | Наименование смет | Сметная стоимость | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда, ч/час. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прямые затраты | в том числе: |  |  |  | оборуд заказчика | оборуд подрядчика | НР | СП |  |  |
|  |  |  |  |  | з/пл | ЭММ | з/пл механ | материалы |  |  |  |  | рабочие | механич. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель директора  по капитальному строительству                                           _________________ / ______________/

Начальник управления капитального строительства                                                  _________________/_______________/

Начальник производственного отдела                                                                          _________________/_______________/

Начальник сметно-договорного отдела                                                                         _________________/_______________/

…

Приложение № 2

к договору строительного подряда

№ ____________от_____________

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| АО «УК «Кузбассразрезуголь»» _________________ /С.В. Матва/ | (Наименование) ________________ /Ф.И.О. представителя/ |
| м.п. | м.п. |

РАСЧЁТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Объект строительства: (указывается полное название объекта в соответствии с проектной документацией с указанием предполагаемого его местоположения, а также филиала либо ОСП Угольной Компании).

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | В ценах на 01.01.2012г., руб. | Коэф-т перерасчёта | Расчёт | В текущих ценах, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | СМР |  | 15 563 200 |  |  |  |
| 2 | Трудозатраты осн.раб. | ч/час | 7 860 |  |  |  |
| 3 | Трудозатраты мех-ов | ч/час | 783 |  |  |  |
| 4 | Основная заработная плата | руб. | 85 252 | 12,19 | 85 252*12,19 | 1 039 222 |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | руб. |  |  |  |  |
|  | НДС | руб. |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС: | руб. |  |  |  |  |

Заместитель директора

по капитальному строительству                                          _________________ / ______________/

Начальник управления

капитального строительства                                                  _________________/_______________/

Начальник производственного отдела                                  _________________/_______________/

Начальник сметно-договорного отдела                                _________________/_______________/

…

…

Приложение № 3

к договору строительного подряда

№ ____________от_____________

График выполнения работ

| № п/п | Наименование работ (этапы работ) | Сумма, руб. (без НДС) | Дата начала работ | Дата окончания работ | Длительность работ (мес.) | Периоды работ (месяцы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | V | VII | VIII | IX | X |
| 1 | Подготовка территории | 500,00 | 05.05.2013 | 28.05.2013 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Земляные работы | 1 000,00 | 25.05.2013 | 05.08.2013 | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство фундаментов | 800,00 | 07.07.2013 | 20.08.2013 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 4 | … | … | … | … | … |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 2 300,00 | 05.05.2013 | 20.08.2013 | 3,6 |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| АО «УК «Кузбассразрезуголь» _________________ /С.В. Матва/ | (Наименование) __________________/Ф.И.О. полномочного представителя/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 4

к договору строительного подряда

№ ____________от_____________

Согласовано:

Заместитель директора по МТС

АО «УК «Кузбассразрезуголь»

_______________/_____________/

Заместитель директора

по капитальному строительству

АО «УК «Кузбассразрезуголь»

_______________/_____________/

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Объект строительства: (указывается полное название объекта в соответствии с проектной документацией с указанием предполагаемого его местоположения, а также филиала либо ОСП Угольной Компании).

| Поставка Заказчика |  |  |  |  | Поставка Подрядчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во | Стоимость в текущих ценах, руб. | Срок | № п/п | Наименование | Кол-во | Стоимость в текущих ценах, руб. | Срок |
| 1 | Флотомашина М-flot | 1 | … | поставка произведена | 1 | Блок ЭЦС | 2 шт. | … | до … |
| 2 | Фильтр-пресс WXG-3.0 | 2 | … | 5 рабочих дней с момента подписания договора | 2 | Кабель СБВГнг 10*2*0,9 | 0,010 км | … | до … |
| 3 | Чан контактный КЧТ-25 | 1 | … |  | 3 | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

- Поставка материалов и оборудования производится по ценам, согласованным с департаментом МТС Заказчика.

- В случае несогласования Заказчиком цен на материалы, Заказчик указывает реквизиты поставщика, где возможно приобрести данные материалы.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| АО «УК «Кузбассразрезуголь»» _________________ /С.В. Матва/ | (Наименование) ________________ /Ф.И.О. представителя/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 5

к договору от «___» ___________202__г. №_______

Документы (копии), необходимые для оформления акта-допуска

- Лицензия на лицензируемый вид деятельности.

- Структура предприятия, задействованного на производстве работ на территории заказчика. Наименование выполняемых работ. Перечень применяемого оборудования, привлекаемого к выполнению работ по договору подряда в филиале АО «УК «Кузбассразрезуголь». В случае изменения вида работ, численности и т.п., подрядчик предоставляет изменённую структуру.

- Сведения об укомплектованности штата работников. Списки лиц ответственных за выполнение обязательств по договору подряда, с указанием Ф.И.О., должностей, контактных телефонов, электронной почты. Списки работников, участвующих в выполнении работ с указанием их специальности/квалификации (копии документов о соответствии квалификации работников, привлекаемых к выполнению работ по договору подряда в филиале АО «УК «Кузбассразрезуголь» в соответствии с законодательством Российской Федерации).

- Информация об отсутствии медицинских противопоказаний к работе по профессии. (Копии медицинских заключений на работников, привлекаемых к выполнению работ по договору подряда в филиале АО «УК «Кузбассразрезуголь», Акт периодического мед. осмотра (при наличии).

- Положение о системе управления охраной труда.

- Договор на проведение предсменных и послесменных медицинских осмотров работников с указанием места проведения медицинских осмотров работников, привлекаемых к выполнению работ по договору подряда в филиале АО «УК «Кузбассразрезуголь».

- Сведения о заключенных трудовых договорах с работниками, привлекаемыми к выполнению работ по договору подряда в филиале АО «УК «Кузбассразрезуголь» (в том числе в виде справки за подписью руководителя предприятия).

- Сведения об аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов, копии протоколов о проверке знаний требований охраны труда и на группу допуска по электробезопасности для рабочих, а также сведения о наличии инструкций по охране труда по профессиям и видам работ в соответствии с формой (прилагается).

- Копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемой техники, разрешение на применение технических устройств и оборудования, акты ввода в эксплуатацию оборудования, сведения о постановке на учёт в органах Гостехнадзора, копии заключений экспертизы промышленной безопасности на технические устройства и оборудование (в случае окончания нормативного срока эксплуатации). Копии сертификатов и иные необходимые документы должны быть предоставлены до начала производства работ.

- Сведения об оснащении техники, привлекаемой к выполнению работ по договору в филиале АО «УК «Кузбассразрезуголь» необходимыми средствами защиты, средствами радиосвязи, средствами пожаротушения, проблесковыми маячками, средствами навигации и также необходимой документацией.

- Сведения об обеспечении работников, привлекаемых к выполнению работ по договору подряда в филиале АО «УК «Кузбассразрезуголь» специальной одеждой, специальной обувью и другими видами СИЗ согласно типовых форм по профессиям.

Перечень документов необходимых для допуска сторонних (подрядных) организаций

Сведения об аттестации по ПБ и обучении по ОТ работников сторонней (подрядной) организации

| № пп | ФИО, должность | Аттестация по ПБ (копия протоколов) |  | Обучение по ОТ (№, дата протокола) | Обучение по электробезопасности (№, дата протокола) | Медицинское заключение периодического осмотра (заключение, дата) | Медицинские заключения по психиатрическому освидетельствованию | Документ, подтверждающий квалификацию по занимаемой должности (образование, соответствующее профилю работ). | Контактный телефон, эл. почта | Сведения о заключенном договоре (дата, номер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А.1 | Б.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения об укомплектованности штата работников сторонней (подрядной) организации

| № пп | ФИО, профессия | Образование, соответствующее, профилю ведения работ | Копия протоколов о проверке знаний по ОТ и видам работ, соответствующее профилю работ, на группу допуска по эл. безопасности, пожарно-технический минимум (при необходимости) и др. | Наличие инструкций по профессии и видам работ | Удостоверения (свидетельства) на право управления данным видом техники и/или на производство работ по профессии | Удостоверение проверки знаний по ОТ при работе на высоте | Медицинское заключение периодического осмотра (заключение, дата) | Медицинские заключения по психиатрическому освидетельствованию | Карточка выдачи СИЗ | Сведения о заключенном договоре (дата, номер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о горнотранспортном оборудовании сторонней (подрядной) организации

| № пп | Горнотранспортное оборудование | Свидетельство о прохождении техосмотра | Сертификаты соответствия, декларации соответствия, паспорта самоходных машин и др. |  | Акты ввода в эксплуатацию | Оснащение техники (СИЗ, радиосвязь, средства пожаротушения, навигация и т.д.) | Заключение экспертизы промышленной безопасности (при истечении срока службы и т.д.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  |
| АО «УК «Кузбассразрезуголь»» _________________ /С.В. Матва / |  |  |  | (Наименование) ________________ /Ф.И.О. представителя/ |  |  |  |  |
| м.п. |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |